Приложение № 1 к муниципальной программе

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий на 2018 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Площадь, кв. м. | Площадь газона, кв.м. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Коломенская, д. 38/40 | ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны) | 697,0 | 17,28 | 3999,400 |
| 2 | Свечной пер., д.3 (ул. Разъезжая, д. 16-18) | ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны) | 1246,0 | 283,0 | 8562,000 |
| 3 | Ул. Марата, д. 8 | ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | 669,0 |  | 3492,000 |
| 4 | Ул. Марата, д. 84 | ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны) | 544,22 | 112,32 | 3677,000 |
| 5 | Ул. Правды, д. 12 | ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны) | 1225,0 | 84,0 | 7330,000 |
| 6 | Ул. К.Заслонова, 28-34 | ремонт плиточного мощения; ремонт покрытия ЗНОП местного значения | 100,0 220,0 |  | 260,000 55,000 |
| 7 | Ул. К.Заслонова, 36-40 | ремонт плиточного мощения | 60,0 |  | 156,000 |
| 8 | Боровая ул., д. 35-37 | ремонт плиточного мощения | 146,0 |  | 380,000 |
| 9 | Лиговский пр., д. 83 | ремонт плиточного мощения | 97,0 |  | 252,000 |
| 10 | Ул. Марата, д. 44 | ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | 311,0 |  | 871,000 |
| 11 | Ул. Достоевского, д. 18 | ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 549,0 |  | 1537,000 |
| 12 | Наб. реки Фонтанки, между д. 74 и д. 78 | ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 31,28 |  | 90,000 |
| 13 | Стремянная ул., д. 1/6 | ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 423,77 | 18,0 | 1196,000 |
| ИТОГО: в том числе: плиточное мощение ремонт плиточного мощения ремонт асфальтового покрытия ремонт покрытия ЗНОП |  |  |  |  | 31857,400 27060,400 1048,000 3694,000 55,000 |

Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий объектов культурного наследия на 2018 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Площадь, кв. м. | Площадь газона, кв.м. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Невский пр., д. 63 | ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны) | 623,1 | 150,0 | 4329,000 |
|  | Социалистическая ул., д. 7/11 | ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 110,0 |  | 308,000 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 36 | ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | 837,0 |  | 4354,000 |
|  | Наб. реки Фонтанки, д. 84 | ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 588,31 | 42,14 | 1668,000 |
|  | ИТОГО: в том числе: плиточное мощение ремонт асфальтового покрытия |  |  |  | 10659,000 8683,000 1976,000 |

Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий объектов культурного наследия на 2019 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Площадь, кв. м. | Объем финансирования, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Марата, д. 22 - 592 кв. м. | Ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | 592,0 | 3375,000 |  |
| 2 | Б. Московская ул., д. 5-11 | Ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | 2530,1 | 6578,000 |  |
| 3 | Загородный пр., д. 21-23 | Ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | 1812,0 | 10329,000 | (часть проезда и правая сторона) территория объекта культурного наследия |
| 4 | Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) | Ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 1458,0 | 4083,000 |  |
| 5 | ул. Рубинштейна, д. 23 | Ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | 300,0 | 780,000 |  |
| ИТОГО: в том числе: ремонт плиточного мощения ремонт асфальтового покрытия |  |  | 5234,1 1458,0 | 25145,000 |  |

Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий на 2019 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Площадь, кв. м. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Джамбула, д. 9 | ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 30,5 | 33,300 |
| 2 | пер. Джамбула, д. 17 | ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 231,5 | 648,200 |
| 3 | Коломенская ул., д. 35/37 | ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 18,5 | 51,800 |
| ИТОГО: ремонт асфальтового покрытия |  |  | 280,5 | 733,300 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ»

Адресная программа по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок на 2018 год

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Площадь основания, кв.м. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Боровая, д.10-12 | Устройство искусственного покрытия, замена старого детского игрового оборудования — 8 ед. и скамеек — 2 шт. на новое – 5 ед. скамеек – 4 шт., урны – 2 шт. | 133,13 | 1061,000 |
| 2 | Ул. Боровая, д.22 | Демонтаж детского игрового оборудования — 3 ед., замена искусственного покрытия, установка нового оборудования – 2 ед., скамейка – 1 шт., урна – 1 шт. | 57,96 | 428,000 |
| 3 | Ул. К. Заслонова, д.25-27 | Замена искусственного покрытия; демонтаж старого спортивного оборудования – 5 ед., установка нового оборудования – 10 ед. | 330,42 | 5263,000 |
| 4 | Свечной пер., д.23 | Замена искусственного покрытия; демонтаж и установка детского игрового оборудования – 5 ед., скамейки – 4 шт., 4урны – 4 шт. | 136,3 | 1149,000 |
| 5 | Ул. Рубинштейна, д.9/3 | Демонтаж детского игрового оборудования – 3 ед. и установка нового- 3 ед. Ремонт основания площадки с устройством газона вдоль дома. | 74,11 | 279,000 |
| 6 | Лиговский пр., д.75 | Демонтаж детского игрового оборудования — 4 ед., скамеек — 2 шт. и урн. Установка 5 ед. оборудования, скамейки – 2 шт., урны - 2 шт., Ремонт основания площадки | 167,8 | 755,000 |
| 7 | Ул. Марата, д. 18 | Замена искусственного покрытия на новое, ремонт спортивного оборудования, установка дополнительного нового игрового оборудования, ремонт мощения. Расширение игровой зоны за счет газона. | 339,62 | 2383,000 |
| 8 | Загородный пр., 29-31/12 (зона отдыха) | Ремонт колясочной (средний ремонт и покраска оборудования) |  | 100,000 |
| 9 | Ул. Стремянная, 22 | Ремонт основания площадки, замена детского игрового оборудования — 5 ед., скамеек — 4 шт. и урн – 4 ед. | 65,9 | 372,000 |
| 10 | Загородный пр., д. 17 (2 двор) | Замена искусственного покрытия, демонтаж старого оборудования, монтаж нового | 163,2 | 1041,000 |
| 11 |  | Ремонт детского игрового оборудования и скамеек |  | 200,000 |
| Итого: |  |  |  | 13031,000 |

Адресная программа по благоустройству детской площадки, расположенной на территории объектов культурного наследия на 2018 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Площадь, кв. м. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Марата, д.50 (территория объекта культурного наследия) | демонтаж детского игрового оборудования – 4 ед., замена скамеек. и урн на новые. Установка нового оборудования – 3 ед., скамейка – 1 ед. и урна – 1 ед. Устройство искусственного покрытия | 85,0 | 592,000 |

Адресная программа по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок на 2019 год

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лиговский пр., д. 109/2 | Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования | 100,000 |
| 2 | Лиговский пр., д. 89/20 | Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ»

Адресная программа по ремонту и содержанию ограждений газонов на 2018 год

| № п/п | Адрес | Демонтаж (п.м.) | Установка (п.м.) | Средний ремонт (кв.м.) | Покраска (п.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Боровая ул., д. 6-8 |  |  |  | 152,0 |  |
|  | Лиговский пр., д. 67 |  | 35,0 |  |  | Тип 16 |
|  | Ул. Ломоносова, д. 14 | 0,9 | 3,25 |  | 208,0 | Тип 1 |
|  | Ул. Марата, д. 74 |  | 8,5 |  |  | Тип 8.4 |
|  | Разъезжая ул., д. 1/20 |  |  | 3,9 |  |  |
|  | Ул. К.Заслонова, д. 26-40, Боровая ул., д. 35-37 | 6,0 | 6,0 4,6 |  | 573,2 | Тип 13.2 Тип 8.3 |
|  | Марата, 18 |  |  |  | 82,4 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 3 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |
|  | Боровая ул., д. 22 | 13,65 | 19,65 | 3,0 | 42,5 | Газонное ограждение тип 8.4 |
|  | Боровая ул., д. 26 |  |  | 1,0 | 63,0 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | Владимирский пр., д. 8 |  |  |  | 24,0 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | пер. Джамбула, д. 5 |  |  | 2,3 | 18,3 92,3 | при высоте = 1,6 м., при высоте 0,3 м. |
|  | пер. Джамбула, д. 9(1 и 2 дворы) | 47,0 | 48,8 |  |  | Газонное ограждение тип 16 |
|  | пер. Джамбула, д. 16/25 | 1,9 | 1,9 | 6,0 |  | Газонное ограждение тип 13.2 |
|  | Загородный пр., д. 14 |  | 1,25 | 2,0 | 46,3 | Газонное ограждение тип 3 |
|  | Загородный пр., д. 17 |  |  | 4,0 | 110,0 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | Звенигородская ул., д. 26 | 24,0 | 24,0 |  |  | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | Звенигородская ул., д. 30 |  | 1,5 | 1,0 |  | Газонное ограждение тип 2 |
|  | Звенигородская ул., д. 30А |  |  | 1,0 | 23,9 | Газонное ограждение тип 9 |
|  | Коломенская ул., д. 27-31 | 2,0 | 11,4 | 1,0 | 81,5 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | Лиговский пр., д. 105 | 48,2 | 54,0 |  |  | Газонное ограждение тип 16 |
|  | Лиговский пр., д. 109 |  |  | 2,0 | 27,0 | Газонное ограждение тип 1 |
|  | ул. Ломоносова, д. 16 |  |  | 3,0 |  | высокое ограждение |
|  | ул. Ломоносова, д. 18 | 6.4 | 11,2 | 16,0 |  | Газонное ограждение тип 13.2 |
|  | ул. Марата, д. 16 (2 двор) |  |  | 5,0 | 90,75 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | ул. Марата, д. 41 | 31,0 | 30,0 |  |  | Газонное ограждение тип 16 |
|  | ул. Марата, д. 45 |  |  | 2,0 | 26,0 | Газонное ограждение тип 16 |
|  | ул. Марата, д. 46 |  |  | 3,0 | 59,2 24,9 0,9 | Газонное ограждение тип 8.4 высота = 1,8 м. при высоте 1,6 м. (сплошная поверхность) |
|  | ул. Марата, д. 61 |  |  | 5,0 |  | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | ул. Марата, 74 (1 и 2 дворы) |  | 8,0 | 2,0 | 106,3 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | ул. Марата, д. 75 | 24,2 | 24,0 |  |  | Газонное ограждение тип 16 |
|  | Разъезжая ул., д. 16-18 |  |  | 4,0 | 122,8 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | ул. Рубинштейна, д. 11 |  |  | 1,0 | 64,0 | Газонное ограждение тип 16 |
|  | Свечной пер., д. 2/12 | 16,0 | 16,0 | 1,0 | 13,0 | Газонное ограждение тип 16 |
|  | Свечной пер., д. 5 |  | 1,8 | 3,5 | 40,9 | Газонное ограждение тип 1 |
|  | Свечной пер., д. 23 |  |  | 5,0 | 107,0 | Газонное ограждение |
|  | Социалистическая ул., д. 11-13 |  |  | 4,0 | 103,5 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | Социалистическая ул., д. 15 | 12,0 | 15,8 | 10,0 | 290,0 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | Социалистическая ул., д. 26-28 |  | 8,0 | 5,0 | 109,0 | Газонное ограждение тип 8.3 |
|  | ул. Тюшина, д. 4 | 12,0 | 36,0 |  |  | Газонное ограждение тип 16 |
|  | ул. Тюшина, д. 10 |  | 6,0 |  | 40,2 | Газонное ограждение тип 8.3 |
| Объем финансирования, тыс. руб. |  | 3808,7 |  |  |  |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ»

Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования на 2019 год

| № | Адрес | Объем финасирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контейнерная площадка ул. Боровая 10-12 | 1000,000 |
| 2 | Контейнерная площадка: Ломоносова 24 |  |
| 3 | Контейнерная площадка Джамбула,4 |  |
| 4 | Контейнерная площадка Марата, 84 |  |
| 5 | Контейнерная площадка Достоевского ул. д.5 |  |
| 6 | Контейнерная площадка Разъезжая ул. д.15 |  |
| 7 | контейнерная площадка Правды ул. д.3 |  |
| 8 | Контейнерная площадка Загородный 31/12 |  |
| 9 | Контейнерная площадка Разъезжая ул. д.43 |  |
| 10 | Контейнерная площадка ул.М. Московская д.5 |  |
| # 11 | # Контейнерная площадка: Марата 30 |  |
| # 12 | # Контейнерная площадка: Марата,66/22 (часть 1) |  |
| # 13 | # Контейнерная площадка: Марата 22-24 |  |
| # 14 | # Контейнерная площадка: наб. реки Фонтанки 50 |  |
| # 15 | # Контейнерная площадка: Лиговский 89/20 |  |
| # 16 | # Контейнерная площадка Владимирский пр. д.5 |  |
| # 17 | # Контейнерная площадка Загородный 13 |  |
| # 18 | # Контейнерная площадка: Кузнечный пер 17 |  |
| # 19 | # Контейнерная площадка: Марата 66/22 (часть 2), Боровая ул.11-13 |  |
| # 20 | # Контейнерная площадка Коломенская ул. д.12 |  |
| # 21 | # Контейнерная площадка Марата 9 |  |
| # 22 | # Контейнерная площадка: Боровая,8 |  |
| # 23 | # Контейнерная площадка: Лиговский 135 |  |
| # 24 | # Контейнерная площадка: Лиговский 67/22 |  |
| # 25 | # Контейнерная площадка: Лиговский,47 |  |
| # 26 | # Контейнерная площадка: Марата,26 |  |
| # 27 | # Контейнерная площадка: Марата 46 |  |
| # 28 | # Контейнерная площадка: Пушкинская,17 |  |
| # 29 | # Контейнерная площадка Рубинштейна 10 |  |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ»

Адресная программа по сносу аварийных деревьев, пнедроблению, омоложению деревьев на 2018 год

| № п/п | Адрес | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Социалистическая ул., д. 26-28/15 | 800,000 |
|  | Ул. Константина Заслонова, д. 17 |  |
|  | Боровая ул., д. 10-12 |  |
|  | Разъезжая ул., д. 43 |  |
|  | Воронежская ул., д. 15 (наб. Обводного канала, д. 83) |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 26-40, Боровая ул., д. 35-37 |  |
|  | Ул. Тюшина, д. 3 |  |
|  | Наб. реки Фонтанки, д. 50 |  |
|  | Загородный пр., д. 42 |  |
|  | Правды, 5 (Загородный пр., д. 28) |  |
|  | Стремянная ул., д. 4 |  |
|  | Ул. Марата, д. 73 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д. 24-26 (1 двор) |  |
|  | Ул. Ломоносова, д. 24-26 (2 двор) |  |
|  | Коломенская ул., д. 22 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 |  |
|  | Владимирский пр., д. 15 |  |

Адресная программа по уходу за зелеными насаждениями на 2018 год

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ед. изм. (кв. м.) | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Ломоносова, д. 24-26 (2 двор) | Стрижка кустарника (живая изгородь) | 42 | 27,000 |
|  | Социалистическая ул., д. 15/67 | Стрижка кустарника (живая изгородь) | 26 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 16-18 | Стрижка кустарника (живая изгородь) | 48 |  |
|  | Разъезжая ул., д. 43 | Стрижка кустарника (живая изгородь), высота 1 м. | 22 |  |
|  | Разъезжая ул., д. 35-37 | Стрижка кустарника (живая изгородь) | 42 |  |
|  | Ул. Марата, 73 | Стрижка шиповника | 14 |  |
|  | Социалистическая ул., д. 16 | Стрижка кустарника (куртина) | 12 |  |
|  | Боровая ул., д. 10-12 | Стрижка кустарника | 10 |  |
|  | наб. реки Фонтанки, д. 50 | Стрижка кустарника | 65 |  |

Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на 2018 год

| № п/п | Адрес | Наименование | Количество (шт.) | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разъезжая ул., д. 37 | Рябина/кустарник | 2/20-40 | 500,000 |
| 2. | Ул. К.Заслонова, д. 26-34 | Клен /Кустарник | 4/300 |  |
| 3. | Боровая ул., д. 35 | Рябина | 3 |  |
| 4. | Стремянная ул., д. 22 | Клен или рябина | 2 |  |
| 5. | Наб. реки Фонтанки, д. 50 | Клен/кустарник | 1/450 |  |
| 6. | Загородный пр., д. 42 | Рябина | 3 |  |
| 7. | Ул. Марата, д. 18 | Кизильник | 190 |  |

Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2018 год

| № п/п | Адреса | В вазоны, количество цветов, шт. | На газоны, количество цветов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Марата д.9 | 200 |  |
|  | Ул. Марата, д.13 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 120 |  |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 110 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 120 |  |
|  | ул. Марата, д. 28 | 70 |  |
|  | ул. Марата, д. 31 | 100 |  |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  |
|  | ул. Марата, д. 37 | 215 |  |
|  | ул. Марата, д. 40 | 280 |  |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 450 |  |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  |
|  | Ул. Марата, д.59 | 500 |  |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  |
|  | Ул. Марата, д.68 | 70 |  |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 470 |  |
|  | ул. Марата, д. 73 | 100 |  |
|  | ул. Марата, д. 74 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.75 | 115 |  |
|  | Ул. Марата, д.77 | 310 |  |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 |  |
|  | Ул.Коломенская, д.38/40 | 80 |  |
|  | ул. Коломенская, д. 42 | 120 |  |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 140 |  |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 380 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 70 |  |
|  | ул. К.Заслонова, д. 11 | 200 |  |
|  | Владимирский пр., д.8 | 130 |  |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 80 |  |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 260 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 500 |  |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 130 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 530 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 280 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 100 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 200 |  |
|  | Лиговский пр., д.75 | 300 |  |
|  | Лиговский пр., д.65 | 300 |  |
|  | Лиговский, пр., д. 133 | 180 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 100 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 200 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 350 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 21 | 120 |  |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 300 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 120 | 2500 |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 400 |  |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  |
|  | Невский пр., д.51 | 230 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 150 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 340 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 280 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 100 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 130 |  |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д. 17/2 | 150 |  |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 200 |  |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 |
|  | Загородный пр., д.13 | 130 |  |
|  | Загородный пр., д.14 | 30 |  |
|  | Загородный пр., д. 22 | 80 |  |
|  | Загородный пр., д. 24 | 240 |  |
|  | Загородный пр., д. 28 | 1200 |  |
|  | Загородный пр., д. 29 | 450 |  |
|  | Загородный пр., д.42 | 180 |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 3 | 120 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 60 | 200 |
|  | Ул. Социалистическая, д.6 | 40 | 300 |
|  | Ул. Социалистическая, д.9 | 100 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 180 |  |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 210 |  |
|  | Ул. Колокольная, 10 | 100 |  |
|  | Поварской пер., д. 3-5 | 70 |  |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 600 |  |
|  | Поварской пер., д. 9 | 160 |  |
|  | Поварской пер., д. 14 | 40 |  |
|  | Поварской пер., д. 15 | 60 |  |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 280 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 220 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 320 |  |
|  | ул. Правды, д. 6 | 90 |  |
|  | ул. Правды, д. 8 | 200 |  |
|  | ул. Правды, 12 | 100 | 800 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 80 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 30 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 120 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 26 | 60 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 660 |  |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 170 |  |
|  | Свечной пер., д. 3 | 60 |  |
|  | Свечной, 16/19 | 200 |  |
|  | ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5, Невский пр., д. 77-75 | 300 | 2000 |
| ИТОГО: |  | 20765 | 6050 |
| Объем финансирования, тыс. руб. |  | 2300,000 |  |

Адресная программа по комплексному озеленению по адресу: Пушкинская ул., д. 1-3 на 2018 год

| Перечень работ | Ед. изм., кв. м. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Работы по планировке и оформлению ландшафта, уход за зелеными насаждениями | 800,0 | 500,000 |

Адресная программа уборки территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год

| № п/п | Кадастровый квартал | Номер территории | Описание местоположения территории ЗНВО (адрес) | Площадь усовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь неусовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь растительного покрытия, кв.м. | Другое покрытие, кв.м. | Общая площадь уборочной территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1046 | 31-82-62 | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 84, (внутриквартальный сквер севернее д. 67/22, лит. А по Лиговскому пр.). | 1 | 0 | 246 | 18 | 265 |
| 2 | 1047 | 31-82-17 | г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер восточнее д. 12, лит. А по Коломенской ул.) | 37 | 0 | 118 | 0 | 155 |
| 3 | 1048 | 31-82-1 | Внутриквартальный сквер на Коломенской ул., д. 22 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 52 | 485 | 741 | 0 | 1278 |
| 4 | 1048 | 31-82-67 | г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, участок 11, (внутриквартальный сквер восточнее д. 28, лит. А по Коломенской ул.) | 16 | 0 | 158 | 0 | 174 |
| 5 | 1048 | 31-82-9 | Внутриквартальный сквер на Лиговском пр., д. 105 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 92 | 0 | 245 | 0 | 337 |
| 6 | 1051 | 31-82-10 | Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул., д. 16-18 | 54 | 0 | 570 | 12 | 636 |
| 7 | 1051 | 31-82-64 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 5, лит. А по Свечному пер.) | 2 | 0 | 257 | 0 | 259 |
| 8 | 1052 | 31-82-65 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 5, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по Свечному пер.) | 7 | 0 | 114 | 0 | 121 |
| 9 | 1055 | 31-82-44 | г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 8, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д. 18, лит. А по ул. Ломоносова) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 48 | 1 | 697 | 3 | 749 |
| 10 | 1055 | 31-82-69 | Г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 12, (внутриквартальный сквер между д. 24 лит. А и д. 26, лит. А) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 76 | 160 | 408 | 0 | 644 |
| 11 | 1055 | 31-82-47 | г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 11, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д. 24, лит. А по ул. Ломоносова) | 16 | 0 | 280 | 9 | 305 |
| 12 | 1131 | 31-82-11 | Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д. 20 | 4 | 0 | 236 | 0 | 240 |
| 13 | 1131 | 31-82-3 | Внутриквартальный сквер на Невском пр., д. 77 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 241 | 348 | 800 | 26 | 1415 |
| 14 | 1131 | 31-82-59 | г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по Пушкинской ул.) | 5 | 0 | 109 | 1 | 115 |
| 15 | 1131 | 31-82-61 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 25, (внутриквартальный сквер восточнее д. 20, лит. Б по ул. Марата) | 1 | 0 | 198 | 8 | 207 |
| 16 | 1132 | 31-82-13 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 2, (внутриквартальный сквер между д. 46, лит. А и д. 46, лит. Г по ул. Марата) | 30 | 0 | 206 | 0 | 236 |
| 17 | 1132 | 31-82-16 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 1, (внутриквартальный сквер между д. 15-17, лит. А по Коломенской ул. и д. 16/19, лит. Б по Свечному пер.) | 8 | 0 | 227 | 0 | 235 |
| 18 | 1133 | 31-82-19 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 22, (внутриквартальный сквер восточнее д. 39, лит. А по ул. Марата и д. 41, лит. В по ул. Марата) | 6 | 0 | 102 | 0 | 108 |
| 19 | 1133 | 31-82-24 | г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 2/5, лит. А по ул. Достоевского и д. 9/27, лит. А по Кузнечному пер.) | 29 | 0 | 668 | 0 | 697 |
| 20 | 1133 | 31-82-25 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по ул. Достоевского) | 41 | 0 | 123 | 0 | 164 |
| 21 | 1134 | 31-82-26 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского) | 9 | 0 | 179 | 0 | 188 |
| 22 | 1135 | 31-82-56 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер южнее д. 7, лит. А по Колокольной ул.) | 2 | 0 | 115 | 3 | 120 |
| 23 | 1135 | 31-82-57 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д. 9, лит. А по Колокольной ул.) | 37 | 0 | 99 | 6 | 142 |
| 24 | 1135 | 31-82-58 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.) | 1 | 0 | 128 | 0 | 129 |
| 25 | 1135 | 31-82-60 | г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 10, лит. А и д. 10, лит. Б по Кузнечному пер.) | 0 | 0 | 106 | 9 | 115 |
| 26 | 1135 | 31-82-63 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 26, (внутриквартальный сквер во дворе д. 23, лит. А по ул. Марата) | 43 | 0 | 58 | 0 | 101 |
| 27 | 1136 | 31-82-37 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 16, (внутриквартальный сквер во дворе д. 15 лит. А по Владимирскому пр.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 14 | 143 | 158 | 0 | 315 |
| 28 | 1136 | 31-82-45 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок 23, (внутриквартальный сквер у д. 22, лит. А по ул. Рубинштейна) | 2 | 0 | 63 | 3 | 68 |
| 29 | 1136 | 31-82-51 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок25, (внутриквартальный сквер у д. 26, лит. А по ул. Рубинштейна) | 109 | 0 | 328 | 0 | 437 |
| 30 | 1137 | 31-82-50 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р. Фонтанки) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 354 | 250 | 493 | 5 | 1102 |
| 31 | 1220 | 31-82-35 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 21, (внутриквартальный сквер севернее д. 22/3, лит. А по Стремянной ул.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 41 | 124 | 167 | 9 | 341 |
| 32 | 1220 | 31-82-48 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 12, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по Стремянной ул.) | 7 | 0 | 316 | 2 | 325 |
| 33 | 1220 | 31-82-68 | г. Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 221, (внутриквартальный сквер с южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.) | 24 | 57 | 291 | 18 | 390 |
| 34 | 1223 | 31-82-32 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 14, (внутриквартальный сквер во дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр.) | 2 | 0 | 62 | 0 | 64 |
| 35 | 1223 | 31-82-34 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 5, лит. А по Стремянной ул. и д. 1/7, лит. А по Дмитровскому пер.) | 21 | 0 | 118 | 0 | 139 |
| 36 | 1224 | 31-82-36 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 15, (внутриквартальный сквер во дворе д. 3, лит. А по Владимирскому пр.) | 8 | 0 | 162 | 0 | 170 |
| 37 | 1224 | 31-82-49 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок 24, (внутриквартальный сквер у д. 6/16, лит. А по Графскому пер.) | 12 | 0 | 97 | 14 | 123 |
| 38 | 1623 | 31-82-40 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 28, (внутриквартальный сквер западнее д. 29, лит. А по Загородному пр.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 51 | 0 | 125 | 0 | 176 |
| 39 | 1624 | 31-82-2 | Сквер на Загородном пр., д. 17 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 0 | 224 | 118 | 0 | 342 |
| 40 | 1624Б | 31-82-43 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 76 лит. А по наб. р. Фонтанки) | 5 | 0 | 116 | 0 | 121 |
| 41 | 1625 | 31-82-12 | Внутриквартальный сквер на Загородном пр., д. 28 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 196 | 5 | 1237 | 12 | 1450 |
| 42 | 1626 | 31-82-39 | г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.) | 72 | 0 | 160 | 0 | 232 |
| 43 | 1626 | 31-82-41 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 29, (внутриквартальный сквер южнее д. 40, лит. Б по Загородному пр.) | 4 | 0 | 184 | 0 | 188 |
| 44 | 1626 | 31-82-42 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 30, (внутриквартальный сквер у д. 42, лит. Д по Загородному пр.) | 35 | 11 | 105 | 0 | 151 |
| 45 | 1626 | 31-82-46 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 31, (внутриквартальный сквер северо-западнее д. 42, лит. В по Загородному пр.) | 68 | 0 | 139 | 9 | 216 |
| 46 | 1691 | 31-82-52 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 24, (внутриквартальный сквер во дворе д. 73, лит. Б по ул. Марата) | 266 | 0 | 439 | 0 | 705 |
| 47 | 1691 | 31-82-70 | г Санкт-Петербург, Социалистическая улица, участок 5, (внутриквартальный сквер между д. 15, лит. А по Социалистической ул. и д.67/17 лит. А по ул. Марата) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 176 | 458 | 678 | 0 | 1312 |
| 48 | 1692 | 31-82-53 | г. Санкт-Петербург, улица Правды, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-восточнее д. 8, лит. А по ул. Правды) | 80 | 0 | 101 | 0 | 181 |
| 49 | 1692 | 31-82-7 | Внутриквартальный сквер на Социалистической ул., д. 16 | 2 | 0 | 115 | 0 | 117 |
| 50 | 1693 | 31-82-66 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27, (внутриквартальный сквер севернее д. 55/5, лит. А по ул. Марата) | 27 | 0 | 192 | 2 | 221 |
| 51 | 1695 | 31-82-14 | г. Санкт-Петербург, Социалистическая улица, участок 4, (внутриквартальный сквер у д. 26-28/15, лит. А по Социалистической ул.) | 21 | 0 | 177 | 1 | 199 |
| 52 | 1695 | 31-82-15 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 4, (внутриквартальный сквер южнее д. 11-13, лит. А по Боровой ул.) | 18 | 0 | 108 | 0 | 126 |
| 53 | 1697 | 31-82-20 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок6, (внутриквартальный сквер южнее д. 18/1, лит. А по Боровой ул.) | 12 | 0 | 174 | 0 | 186 |
| 54 | 1697 | 31-82-21 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 22, лит. А по Боровой ул. И д. 15, лит. А по ул. К. Заслонова) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 34 | 0 | 138 | 0 | 172 |
| 55 | 1697 | 31-82-22 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К. Заслонова) | 59 | 0 | 221 | 0 | 280 |
| 56 | 1698 | 31-82-18 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 5, (внутриквартальный сквер между д. 10, лит. А, д. 12, лит. А и д. 12, лит. Б по Боровой ул.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 83 | 121 | 319 | 0 | 523 |
| 57 | 1698 | 31-82-27 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 8, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 35, лит. А по Разъезжей ул.) | 18 | 0 | 310 | 0 | 328 |
| 58 | 1698 | 31-82-28 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 37, лит. А по Разъезжей ул.) | 22 | 0 | 274 | 21 | 317 |
| 59 | 1698 | 31-82-8 | Внутриквартальный сквер на Боровой ул., д. 8 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 125 | 186 | 327 | 10 | 648 |
| 60 | 1699 | 31-82-29 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 6, (внутриквартальный сквер между домами 43/1, лит. А, лит. Б и лит. В по Разъезжей ул.) | 41 | 0 | 246 | 0 | 287 |
| 61 | 1703 | 31-82-4 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 36-38 | 16 | 0 | 280 | 0 | 296 |
| 62 | 1703 | 31-82-5 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 28-30 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 168 | 1047 | 637 | 0 | 1852 |
| 63 | 1704 | 31-82-30 | г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 69 | 13 | 424 | 2 | 508 |
| 64 | 1706 | 31-82-23 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 3, (внутриквартальный сквер у д. 14, лит. А по ул. К. Заслонова) | 12 | 0 | 88 | 0 | 100 |
| 65 | 1706 | 31-82-6 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 18 | 94 | 3 | 101 | 5 | 203 |
| 66 | 1707 | 31-82-31 | г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 3, (внутриквартальный сквер севернее д. 3, лит. А по ул. Тюшина) | 15 | 0 | 312 | 6 | 333 |
| 67 | 1708 | 31-82-33 | г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 5, (внутриквартальный сквер южнее д. 4, лит. А по ул. Тюшина) | 5 | 0 | 143 | 0 | 148 |
| Итого: |  |  |  | 3246,0 | 3636,0 | 17431,0 | 214,0 | 24527,0 |
| Объем финансирования, тыс. руб.: |  |  |  | 940,900 |  |  |  |  |

Адресная программа по уходу за зелеными насаждениями на 2019 год

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ед. изм. (кв. м.) | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ломоносова, д. 24-26 (2 двор) | Стрижка кустарника (живая изгородь) | 42 | 27,000 |
| 2 | Социалистическая ул., д. 15/67 | Стрижка кустарника (живая изгородь) | 26 |  |
| 3 | Ул. К. Заслонова, д. 16-18 | Стрижка кустарника (живая изгородь) | 48 |  |
| 4 | Разъезжая ул., д. 43 | Стрижка кустарника (живая изгородь), высота 1 м. | 22 |  |
| 5 | Разъезжая ул., д. 35-37 | Стрижка кустарника (живая изгородь) | 42 |  |
| 6 | Ул. Марата, 73 | Стрижка шиповника | 14 |  |
| 7 | Социалистическая ул., д. 16 | Стрижка кустарника (куртина) | 12 |  |
| 8 | Боровая ул., д. 10-12 | Стрижка кустарника | 10 |  |
| 9 | наб. реки Фонтанки, д. 50 | Стрижка кустарника | 65 |  |

Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2019 год

| № п/п | Адреса | В вазоны, количество цветов, шт. | На газоны, количество цветов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Марата д.9 | 200 |  |
|  | Ул. Марата, д.13 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 120 |  |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 110 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 120 |  |
|  | ул. Марата, д. 28 | 70 |  |
|  | ул. Марата, д. 31 | 100 |  |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  |
|  | ул. Марата, д. 37 | 215 |  |
|  | ул. Марата, д. 40 | 280 |  |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 450 |  |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  |
|  | Ул. Марата, д.59 | 500 |  |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  |
|  | Ул. Марата, д.68 | 70 |  |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 470 |  |
|  | ул. Марата, д. 73 | 100 |  |
|  | ул. Марата, д. 74 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.75 | 115 |  |
|  | Ул. Марата, д.77 | 310 |  |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 |  |
|  | Ул.Коломенская, д.38/40 | 80 |  |
|  | ул. Коломенская, д. 42 | 120 |  |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 140 |  |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 380 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 70 |  |
|  | ул. К.Заслонова, д. 11 | 200 |  |
|  | Владимирский пр., д.8 | 130 |  |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 80 |  |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 260 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 500 |  |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 130 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 530 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 280 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 100 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 200 |  |
|  | Лиговский пр., д.75 | 300 |  |
|  | Лиговский пр., д.65 | 300 |  |
|  | Лиговский, пр., д. 133 | 180 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 100 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 200 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 350 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 21 | 120 |  |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 300 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 120 | 2500 |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 400 |  |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  |
|  | Невский пр., д.51 | 230 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 150 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 340 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 280 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 100 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 130 |  |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д. 17/2 | 150 |  |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 200 |  |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 |
|  | Загородный пр., д.13 | 130 |  |
|  | Загородный пр., д.14 | 30 |  |
|  | Загородный пр., д. 22 | 80 |  |
|  | Загородный пр., д. 24 | 240 |  |
|  | Загородный пр., д. 28 | 1200 |  |
|  | Загородный пр., д. 29 | 450 |  |
|  | Загородный пр., д.42 | 180 |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 3 | 120 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 60 | 200 |
|  | Ул. Социалистическая, д.6 | 40 | 300 |
|  | Ул. Социалистическая, д.9 | 100 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 180 |  |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 210 |  |
|  | Ул. Колокольная, 10 | 100 |  |
|  | Поварской пер., д. 3-5 | 70 |  |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 600 |  |
|  | Поварской пер., д. 9 | 160 |  |
|  | Поварской пер., д. 14 | 40 |  |
|  | Поварской пер., д. 15 | 60 |  |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 280 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 220 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 320 |  |
|  | ул. Правды, д. 6 | 90 |  |
|  | ул. Правды, д. 8 | 200 |  |
|  | ул. Правды, 12 | 100 | 800 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 80 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 30 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 120 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 26 | 60 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 660 |  |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 170 |  |
|  | Свечной пер., д. 3 | 60 |  |
|  | Свечной, 16/19 | 200 |  |
|  | ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5, Невский пр., д. 77-75 | 300 | 2000 |
| ИТОГО: |  | 20765 | 6050 |
| Объем финансирования, тыс. руб. |  | 2400,000 |  |

Адресная программа по комплексному озеленению по адресу: Пушкинская ул., д. 1-3 на 2019 год

| Перечень работ | Кв. м. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Работы по планировке и оформлению ландшафта, уход за зелеными насаждениями | 800,0 | 500,000 |

Адресная программа уборки территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

| № п/п | Кадастровый квартал | Номер территории | Описание местоположения территории ЗНВО (адрес) | Площадь усовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь неусовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь растительного покрытия, кв.м. | Другое покрытие, кв.м. | Общая площадь уборочной территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1046 | 31-82-62 | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 84, (внутриквартальный сквер севернее д. 67/22, лит. А по Лиговскому пр.). | 1 | 0 | 246 | 18 | 265 |
| 2 | 1047 | 31-82-17 | г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер восточнее д. 12, лит. А по Коломенской ул.) | 37 | 0 | 118 | 0 | 155 |
| 3 | 1048 | 31-82-1 | Внутриквартальный сквер на Коломенской ул., д. 22 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 52 | 485 | 741 | 0 | 1278 |
| 4 | 1048 | 31-82-67 | г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, участок 11, (внутриквартальный сквер восточнее д. 28, лит. А по Коломенской ул.) | 16 | 0 | 158 | 0 | 174 |
| 5 | 1048 | 31-82-9 | Внутриквартальный сквер на Лиговском пр., д. 105 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 92 | 0 | 245 | 0 | 337 |
| 6 | 1051 | 31-82-10 | Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул., д. 16-18 | 54 | 0 | 570 | 12 | 636 |
| 7 | 1051 | 31-82-64 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 5, лит. А по Свечному пер.) | 2 | 0 | 257 | 0 | 259 |
| 8 | 1052 | 31-82-65 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 5, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по Свечному пер.) | 7 | 0 | 114 | 0 | 121 |
| 9 | 1055 | 31-82-44 | г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 8, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д. 18, лит. А по ул. Ломоносова) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 48 | 1 | 697 | 3 | 749 |
| 10 | 1055 | 31-82-69 | Г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 12, (внутриквартальный сквер между д. 24 лит. А и д. 26, лит. А) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 76 | 160 | 408 | 0 | 644 |
| 11 | 1055 | 31-82-47 | г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 11, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д. 24, лит. А по ул. Ломоносова) | 16 | 0 | 280 | 9 | 305 |
| 12 | 1131 | 31-82-11 | Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д. 20 | 4 | 0 | 236 | 0 | 240 |
| 13 | 1131 | 31-82-3 | Внутриквартальный сквер на Невском пр., д. 77 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 241 | 348 | 800 | 26 | 1415 |
| 14 | 1131 | 31-82-59 | г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по Пушкинской ул.) | 5 | 0 | 109 | 1 | 115 |
| 15 | 1131 | 31-82-61 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 25, (внутриквартальный сквер восточнее д. 20, лит. Б по ул. Марата) | 1 | 0 | 198 | 8 | 207 |
| 16 | 1132 | 31-82-13 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 2, (внутриквартальный сквер между д. 46, лит. А и д. 46, лит. Г по ул. Марата) | 30 | 0 | 206 | 0 | 236 |
| 17 | 1132 | 31-82-16 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 1, (внутриквартальный сквер между д. 15-17, лит. А по Коломенской ул. и д. 16/19, лит. Б по Свечному пер.) | 8 | 0 | 227 | 0 | 235 |
| 18 | 1133 | 31-82-19 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 22, (внутриквартальный сквер восточнее д. 39, лит. А по ул. Марата и д. 41, лит. В по ул. Марата) | 6 | 0 | 102 | 0 | 108 |
| 19 | 1133 | 31-82-24 | г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 2/5, лит. А по ул. Достоевского и д. 9/27, лит. А по Кузнечному пер.) | 29 | 0 | 668 | 0 | 697 |
| 20 | 1133 | 31-82-25 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по ул. Достоевского) | 41 | 0 | 123 | 0 | 164 |
| 21 | 1134 | 31-82-26 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского) | 9 | 0 | 179 | 0 | 188 |
| 22 | 1135 | 31-82-56 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер южнее д. 7, лит. А по Колокольной ул.) | 2 | 0 | 115 | 3 | 120 |
| 23 | 1135 | 31-82-57 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д. 9, лит. А по Колокольной ул.) | 37 | 0 | 99 | 6 | 142 |
| 24 | 1135 | 31-82-58 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.) | 1 | 0 | 128 | 0 | 129 |
| 25 | 1135 | 31-82-60 | г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 10, лит. А и д. 10, лит. Б по Кузнечному пер.) | 0 | 0 | 106 | 9 | 115 |
| 26 | 1135 | 31-82-63 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 26, (внутриквартальный сквер во дворе д. 23, лит. А по ул. Марата) | 43 | 0 | 58 | 0 | 101 |
| 27 | 1136 | 31-82-37 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 16, (внутриквартальный сквер во дворе д. 15 лит. А по Владимирскому пр.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 14 | 143 | 158 | 0 | 315 |
| 28 | 1136 | 31-82-45 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок 23, (внутриквартальный сквер у д. 22, лит. А по ул. Рубинштейна) | 2 | 0 | 63 | 3 | 68 |
| 29 | 1136 | 31-82-51 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок25, (внутриквартальный сквер у д. 26, лит. А по ул. Рубинштейна) | 109 | 0 | 328 | 0 | 437 |
| 30 | 1137 | 31-82-50 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р. Фонтанки) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 354 | 250 | 493 | 5 | 1102 |
| 31 | 1220 | 31-82-35 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 21, (внутриквартальный сквер севернее д. 22/3, лит. А по Стремянной ул.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 41 | 124 | 167 | 9 | 341 |
| 32 | 1220 | 31-82-48 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 12, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по Стремянной ул.) | 7 | 0 | 316 | 2 | 325 |
| 33 | 1220 | 31-82-68 | г. Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 221, (внутриквартальный сквер с южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.) | 24 | 57 | 291 | 18 | 390 |
| 34 | 1223 | 31-82-32 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 14, (внутриквартальный сквер во дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр.) | 2 | 0 | 62 | 0 | 64 |
| 35 | 1223 | 31-82-34 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 5, лит. А по Стремянной ул. и д. 1/7, лит. А по Дмитровскому пер.) | 21 | 0 | 118 | 0 | 139 |
| 36 | 1224 | 31-82-36 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 15, (внутриквартальный сквер во дворе д. 3, лит. А по Владимирскому пр.) | 8 | 0 | 162 | 0 | 170 |
| 37 | 1224 | 31-82-49 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок 24, (внутриквартальный сквер у д. 6/16, лит. А по Графскому пер.) | 12 | 0 | 97 | 14 | 123 |
| 38 | 1623 | 31-82-40 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 28, (внутриквартальный сквер западнее д. 29, лит. А по Загородному пр.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 51 | 0 | 125 | 0 | 176 |
| 39 | 1624 | 31-82-2 | Сквер на Загородном пр., д. 17 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 0 | 224 | 118 | 0 | 342 |
| 40 | 1624Б | 31-82-43 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 76 лит. А по наб. р. Фонтанки) | 5 | 0 | 116 | 0 | 121 |
| 41 | 1625 | 31-82-12 | Внутриквартальный сквер на Загородном пр., д. 28 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 196 | 5 | 1237 | 12 | 1450 |
| 42 | 1626 | 31-82-39 | г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.) | 72 | 0 | 160 | 0 | 232 |
| 43 | 1626 | 31-82-41 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 29, (внутриквартальный сквер южнее д. 40, лит. Б по Загородному пр.) | 4 | 0 | 184 | 0 | 188 |
| 44 | 1626 | 31-82-42 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 30, (внутриквартальный сквер у д. 42, лит. Д по Загородному пр.) | 35 | 11 | 105 | 0 | 151 |
| 45 | 1626 | 31-82-46 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 31, (внутриквартальный сквер северо-западнее д. 42, лит. В по Загородному пр.) | 68 | 0 | 139 | 9 | 216 |
| 46 | 1691 | 31-82-52 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 24, (внутриквартальный сквер во дворе д. 73, лит. Б по ул. Марата) | 266 | 0 | 439 | 0 | 705 |
| 47 | 1691 | 31-82-70 | г Санкт-Петербург, Социалистическая улица, участок 5, (внутриквартальный сквер между д. 15, лит. А по Социалистической ул. и д.67/17 лит. А по ул. Марата) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 176 | 458 | 678 | 0 | 1312 |
| 48 | 1692 | 31-82-53 | г. Санкт-Петербург, улица Правды, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-восточнее д. 8, лит. А по ул. Правды) | 80 | 0 | 101 | 0 | 181 |
| 49 | 1692 | 31-82-7 | Внутриквартальный сквер на Социалистической ул., д. 16 | 2 | 0 | 115 | 0 | 117 |
| 50 | 1693 | 31-82-66 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27, (внутриквартальный сквер севернее д. 55/5, лит. А по ул. Марата) | 27 | 0 | 192 | 2 | 221 |
| 51 | 1695 | 31-82-14 | г. Санкт-Петербург, Социалистическая улица, участок 4, (внутриквартальный сквер у д. 26-28/15, лит. А по Социалистической ул.) | 21 | 0 | 177 | 1 | 199 |
| 52 | 1695 | 31-82-15 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 4, (внутриквартальный сквер южнее д. 11-13, лит. А по Боровой ул.) | 18 | 0 | 108 | 0 | 126 |
| 53 | 1697 | 31-82-20 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок6, (внутриквартальный сквер южнее д. 18/1, лит. А по Боровой ул.) | 12 | 0 | 174 | 0 | 186 |
| 54 | 1697 | 31-82-21 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 22, лит. А по Боровой ул. И д. 15, лит. А по ул. К. Заслонова) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 34 | 0 | 138 | 0 | 172 |
| 55 | 1697 | 31-82-22 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К. Заслонова) | 59 | 0 | 221 | 0 | 280 |
| 56 | 1698 | 31-82-18 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 5, (внутриквартальный сквер между д. 10, лит. А, д. 12, лит. А и д. 12, лит. Б по Боровой ул.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 83 | 121 | 319 | 0 | 523 |
| 57 | 1698 | 31-82-27 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 8, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 35, лит. А по Разъезжей ул.) | 18 | 0 | 310 | 0 | 328 |
| 58 | 1698 | 31-82-28 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 37, лит. А по Разъезжей ул.) | 22 | 0 | 274 | 21 | 317 |
| 59 | 1698 | 31-82-8 | Внутриквартальный сквер на Боровой ул., д. 8 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 125 | 186 | 327 | 10 | 648 |
| 60 | 1699 | 31-82-29 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 6, (внутриквартальный сквер между домами 43/1, лит. А, лит. Б и лит. В по Разъезжей ул.) | 41 | 0 | 246 | 0 | 287 |
| 61 | 1703 | 31-82-4 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 36-38 | 16 | 0 | 280 | 0 | 296 |
| 62 | 1703 | 31-82-5 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 28-30 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 168 | 1047 | 637 | 0 | 1852 |
| 63 | 1704 | 31-82-30 | г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 69 | 13 | 424 | 2 | 508 |
| 64 | 1706 | 31-82-23 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 3, (внутриквартальный сквер у д. 14, лит. А по ул. К. Заслонова) | 12 | 0 | 88 | 0 | 100 |
| 65 | 1706 | 31-82-6 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 18 | 94 | 3 | 101 | 5 | 203 |
| 66 | 1707 | 31-82-31 | г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 3, (внутриквартальный сквер севернее д. 3, лит. А по ул. Тюшина) | 15 | 0 | 312 | 6 | 333 |
| 67 | 1708 | 31-82-33 | г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 5, (внутриквартальный сквер южнее д. 4, лит. А по ул. Тюшина) | 5 | 0 | 143 | 0 | 148 |
| Итого: |  |  |  | 3246,0 | 3636,0 | 17431,0 | 214,0 | 24527,0 |
| Объем финансирования, тыс. руб.: |  |  |  | 950,000 |  |  |  |  |

Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.

2018 год

Технический надзор за работами по благоустройству – 1700,000 тыс. руб.

Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия – 25,000 тыс. руб.

Осуществление экспертизы работ по благоустройству – 100,000 тыс. руб.

Лабораторные исследования – 159,000 тыс. руб.

Адресная программа по разработке проектно-сметной документации по благоустройству детской площадки, расположенной на территории объекта культурного наследия на 2018 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Марата, д. 50 | Демонтаж детского игрового оборудования – 4 ед., замена скамеек. и урн на новые. Установка нового оборудования – 3 ед., скамейка – 1 ед. и урна – 1 ед. Устройство искусственного покрытия | 400,000 |

Адресная программа по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территорий объектов культурного наследия

на 2018 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Марата, д. 22 - 592 кв. м. (КГИОП) | Благоустройство территории. Разработка и согласование проектно-сметной документации (в том числе разработка технологических регламентов по обращению со строительными отходами) | 3400,000 |
| 2 | Б. Московская ул., д. 5-11 ремонт мощения – 2530,1 кв.м; (см. дома КГИОП) |  |  |
| 3 | Загородный пр., д. 21-23 (часть проезда и правая сторона) территория объекта культурного наследия |  |  |
| 4 | Загородный пр., д. 42. Ремонт асфальта 1458 кв.м. (КГИОП) –Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) |  |  |

Адресная программа по разработке проектно-сметной документации по устройству контейнерных площадок на 2018 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загородный проспект, д. 42 | Устройство контейнерных площадок Разработка и согласование проектно-сметной документации (в том числе разработка технологических регламентов по обращению со строительными отходами) | 102,000 |
| 2. | Ул. Марата, д. 14 |  |  |

2019 год

Технический надзор за работами по благоустройству – 450,000 тыс. руб.

Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия – 25,000 тыс. руб.

Осуществление экспертизы работ по благоустройству – 100,000 тыс. руб.

Лабораторные исследования – 65,000 тыс. руб.